附件2

怀化市城乡建设档案馆

2023年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

为切实加强财政专项支出预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关规定，随着城建档案工作的不断深入与发展，本单位项目旨在改善档案保管条件，进一步扩大城建档案工作的社会影响力，增强社会各界对城建档案的关注度，充分发挥城建档案在记录历史、传承文明、服务社会、造福群众中的特殊作用，目标在于通过科学合理的支出安排，实现怀化城乡建设档案馆各项工作的顺利推进，同时确保资金使用效益最大化。

2.项目主要内容

项目包括城建档案管理工作经费20万元、 城市基础配套费征收经费27万元、档案库房提质改造专项经费总预算47.56万元，上年度财政已拨款14.27万元，实际支出14.27万元，2023度财政拨款33.29万元，实际支付33.29万元，本项目总支出47.56万元。

3.项目组织管理机构

本馆项目均为城建档案馆本级项目，项目组织管理机构为怀化市城乡建设档案馆本级。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

本馆2023年度项目资金全年到位数80.29万元，其中一般公共预算拨款53.29万元，政府性基金预算拨款27万元、无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。实施流程由办公室进行项目、相关资料收集审核，分管领导复核，单位主要负责人终审。资金支付由报账人填报—财务审核—财务分管领导签审。

（2）资金到位情况

项目资金到位情况

| 一级项目名称 | 资金（万元） |
| --- | --- |
| 城建档案管理工作经费 | 20.00 |
| 城市基础配套费征收经费 | 27.00 |
| 档案库房提质改造经费 | 33.29 |
| 总计 | 80.29 |

（2）资金使用情况

城建档案管理工作经费年初预算数20万元，实际到位  20万元，实际支出20万元，城市基础配套费征收经费年初无预算，年中追加预算27万元，实际到位27万元，实际支出27万元，档案库房提质改造项目，该项目合同金额47.56万元，2022年财政拨到位14.27万元，实际支出14.27万元，2023年财政拨到位33.29万元，实际支出33.29万元，各项目支出保持收支平衡。

（3）资金管理制度及执行情况

在资金使用和管理方面，单位严格按照财政制度相关要求，坚持专款专用，按项目核算，严格按照规定的范围、标准和程序，加强专项资金的使用管理，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2.项目组织实施管理情况

本单位在项目组织实施管理方面取得了显著成效。通过构建完善的项目组织体系、明确职责分工与协调机制、加强进度管理和质量管理等措施，确保了项目的顺利实施和高效推进。同时，本单位也将不断优化和完善项目实施管理的各个环节，增强怀化市城乡建设档案馆项目资金使用效率。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

为城乡建设提供档案服务，负责收集、征集和保管在城市和规划、建设及其管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声像等各种载体的文件，积极开发档案信息资源向社会提供服务。

2.绩效指标

怀化市城乡建设档案馆项目支出的绩效指标涵盖了预算执行与控制、项目完成情况、资金使用效率、成本控制效果、资产管理状况、公共服务质量、经济效益和社会效益等方面。通过对这些指标的综合评估和分析，单位能够全面了解项目支出的绩效情况，为未来的项目管理和决策提供有力支持。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对怀化市城乡建设档案馆2023年度项目支出进行绩效自评，了解本单位项目支出资金使用情况及取得的成果，及时发现资金管理和项目实施过程中存在的问题，提出相关建议和采取相应的措施，从而为加强财政预算的规范化管理，提高专项资金的使用效益，强化预算约束提供重要的参考依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

本单位项目支出绩效自评评价范围为2023年度项目支出内容：主要用于城建档案管理工作经费、城市基础设施配套费征收经费、档案库房提质改造经费。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）要求，本单位结合专项具体情况，设计了该项目的评价指标体系。指标体系分为共性指标和个性指标两部分，主要包括决策、过程、产出和效益四个维度，每个维度由一级、二级、三级指标构成，满分100分。绩效评价结果分为四个等级：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

本单位项目支出能够改善档案保管条件，进一步扩大城建档案工作的社会影响力，增强社会各界对城建档案的关注度，充分发挥城建档案在记录历史、传承文明、服务社会、造福群众中的特殊作用。

（二）可持续影响

项目支出大大改善库房条件，减轻档案库房管理人员的工作量，项目支出还可能带来一些非预期的正面社会效应，如提升公众对政府的信任度和满意度。

（三）满意度情况

我单位在项目支出上的满意度情况较好，主要体现在城建档案的利用价值的提高，项目执行效率和效果、资金使用的透明度和合理性以及沟通互动与反馈机制等方面。然而，也需要注意到仍有提升的空间，我单位应继续加强项目管理，优化服务流程，提高资金使用效率，加强与市民和单位的沟通互动，以进一步提升满意度水平。

（四）评价结论

我单位在项目支出方面总体表现良好，但仍需继续努力改进和完善。我们相信在怀化市预算绩效自评工作的积极推动下，未来项目支出将会更加科学、规范、有效。本馆2023年项目绩效评分98分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标。我馆2023年度所实施的项目年初编制了预算绩效目标，绩效目标指标值部分细化、量化。

3.资金投入。项目目标根据年度工作计划制定，按照《中华人民共和国预算法》的相关规定编制项目预算，经集体讨论研究，确保项目目标与实际工作相匹配。项目的预算金额及资金的分配按照年度重点工作计划进行分配，确保资金用在刀刃上。项目绩效指标提交第三方评审专家审核，对绩效目标审核不通过的项目不纳入预算，强化事前绩效目标管理的理念，在项目实施前期明确项目实施的目标及实施效果，压减无效低效的支出，提高资金使用效能。完善项目的管理制度，制定《怀化市城乡建设档杂馆采购内控控制实施办法》，全面规范项目的实施，针对各项目的实施内容制定个别月度检查规定，定期通报项目资金的执行情况，确保项目按照既定的目标执行。

（二）项目过程情况

1.资金管理

本馆严格按照《中华人民共和国政府采购法》《怀化市政府投资项目管理办法》要求，严格按照资金的支付制度，按照项目实施阶段向财政申请资金，坚持专款专用的原则，落实政府采购的各项规定，凡属政府采购目录内的项目，通过湖南政府采购平台进行采购。

2.项目实施

本馆坚持科学管理，推进项目实施。针对项目的技术难点及施工时间节点，在研究项目实施时反复研究和推演，修订方案。对有专业壁垒的项目，委托有资质的专人现场监督管理，对发现的问题现场协调解决。对常规性的项目，安排管理人员每月进行项目实施的检查跟踪，保证项目按照进度进行

（三）项目产出情况

1.产出数量

我馆有2个项目年初填报项目绩效目标表，项目完成情况均为100%。

2.产出质量

我馆设定了明确且务实的预期目标。这些目标旨在确保经费的高效、合理和可持续使用，以推动各项工作的顺利进行，并最终实现预期的社会效益、经济效益和可持续效益。为实现这些目标，项目支出保障部门将发挥至关重要的作用，确保经费的及时、准确和有效投入。

3.产出成本

项目支出均未超出年初预算，城建档案管理工作经费年初预算20万元，年中追加城市基础配套费征收经费27万元，财政结转上年未完工档案库房提质改造项目经费33.29万元，所以2023年项目共支出80.29万元。

4.产出时效

城建档案管理工作经费、城市基础配套费征收经费项目完成时间均在本年度末完成，档案库房提质改造项目在2022年年末启动，2022年12月支付项目启动资金14.27万元，2023年项目完成，竣工验收后，支付33.29万元，项目完成时间在合同约定的时间内，未超出时效。

（四）项目效益情况

1.社会效益

为人民群众在房屋改扩建、产权办理、职称业绩证明、解决纠纷及司法、纪检部门办案取证方面提供了便利和依据，最大限度地发挥了城建档案的利用价值。

2.经济效益

降低行政成本：通过制定科学合理的预算方案，合理分配资源，避免浪费，有效降低行政成本。

提高资金使用效率：加强项目执行与监督，确保资金按计划使用，能够最大限度地发挥资金的效益，实现经费的有效利用。

促进经济增长：我馆在项目实施过程中，可以带动相关产业的发展，为经济增长提供动力。同时，通过引入先进的管理理念和技术手段，也可以提升相关行业的竞争力和创新能力。

3.可持续效益

可持续管理制度建立：我馆在项目实施过程中，注重风险管理与应对，建立起一套可持续的管理制度，为未来的项目实施提供了可借鉴的经验和模式。

综上所述，我馆通过一系列的操作和策略，实现了社会效益、经济效益和可持续效益的多重提升，为政府形象的塑造、公共服务的优化以及社会的可持续发展做出了积极贡献。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.跨部门协作与沟通：项目实施和绩效评价涉及多个部门和单位的配合与协作。我馆积极加强部门间的沟通与协调，确保评价工作的顺利进行。同时，我馆也鼓励各部门积极参与评价过程，共同分析项目存在的问题，并探讨改进措施。

2.持续改进与反馈机制：我馆认识到项目绩效评价是一个持续的过程，而非一次性的工作。因此，我馆建立了持续改进和反馈机制，根据项目绩效评价的结果及时调整和优化项目实施方案，确保项目能够持续、有效地推进。

（二）存在的问题

1.评价体系有待完善

我馆在项目绩效评价过程中已经构建了较为全面的指标体系，但在实际操作中仍发现存在一些不足。例如，部分指标设置过于笼统，未能充分反映项目的具体特点和实际情况；同时，一些关键绩效指标的权重分配也可能不够合理，导致评价结果不能准确反映项目的真实绩效。

2.数据收集与分析存在局限性

在数据收集方面，我馆虽然注重数据的真实性和准确性，但由于数据来源的多样性和复杂性，仍存在数据收集不全、数据质量参差不齐的问题。此外，在数据分析方面，我们目前主要依赖于传统的统计分析方法，对于更高级的数据挖掘和机器学习技术运用不足，这也在一定程度上限制了评价结果的深度和广度。

3.部门间协作与沟通不够顺畅

尽管我馆加强了部门间的沟通与协作，但在实际操作中仍存在一些问题。例如，部分部门对项目绩效评价工作的重要性认识不足，参与度和配合度有待提高；同时，部门间信息共享和沟通渠道不畅通，也影响了评价工作的效率和准确性。

4.反馈与改进机制尚需加强

虽然我馆建立了持续改进和反馈机制，但在实际操作中，这一机制的执行力度和效果还有待加强。例如，对于评价结果的反馈和改进措施的实施缺乏有效的监督和评估机制；同时，部分部门和人员对改进措施的重视程度不够，导致改进措施难以得到有效落实。

（三）有关建议

1.完善评价体系

①细化指标设置：对现有的绩效指标进行进一步的细化和分类，确保每个指标都能准确反映项目的特定方面和实际情况。

合理分配权重：根据项目的核心目标和关键成功因素，重新评估和调整各项指标的权重，确保权重分配更加合理和科学。

②引入专家评审：邀请行业专家和学者参与评价体系的制定和完善过程，借鉴他们的专业知识和经验，提升评价体系的权威性和准确性。

2.加强数据收集与分析能力

①完善数据收集机制：建立统一的数据收集标准和流程，确保数据来源的可靠性和一致性。同时，加强对数据质量的监控和审核，确保数据的真实性和准确性。

②引入先进分析方法：在数据分析方面，可以引入更高级的数据挖掘和机器学习技术，对大量数据进行深度挖掘和分析，以发现隐藏在数据背后的规律和问题。

③加强数据培训：针对部门内部人员对数据分析技术的掌握程度不同，可以开展相关的数据分析和技术培训，提升整体的数据分析能力。

3.加强部门间协作与沟通

①提高认识与参与度：通过组织培训和宣传活动，提高各部门对项目绩效评价工作的认识和重视程度，鼓励各部门积极参与评价工作。

②建立信息共享平台：搭建一个部门间信息共享和交流的平台，方便各部门及时获取项目绩效评价的相关信息和数据，促进部门间的协作和沟通。

③定期召开协调会议：定期召开项目绩效评价工作的协调会议，听取各部门的意见和建议，解决工作中出现的问题和困难，推动评价工作的顺利进行。

4.强化反馈与改进机制

①建立反馈渠道：设立专门的反馈渠道或热线，方便各部门和项目团队对评价结果进行反馈和提出改进建议。

②加强监督与评估：对改进措施的实施情况进行定期监督和评估，确保改进措施得到有效落实。同时，对未达到预期效果的改进措施进行调整和完善。

③鼓励创新与实践：鼓励各部门和项目团队在实践中积极探索和创新，对有效的改进措施进行总结和推广，以不断提升项目绩效评价工作的质量和水平。

报告包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件2-1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城建档案管理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市城乡建设档案馆 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、数字化案卷10000卷，为城乡建设提供档案服务，为服务对象节省时间，查阅人数近200人次，调卷近600卷。2、社会满意度95%以上。 |  |  |  | 2023年，市城建档案馆数字化处理案卷14000余卷，扫描文字、图纸30余万张，接待档案查阅人员236人次，查阅档案1243卷，复印相关档案资料6000余张。为人民群众在房屋改扩建、产权办理、职称业绩证明、解决纠纷及司法、纪检部门办案取证方面提供了便利和依据，最大限度地发挥了城建档案的利用价值。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 城乡建设档案管理工作完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制额 | ≤20 | 20 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 效果一般 | 10 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高档案管理工作业务水平 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 |  |
|  | 社会公众满意指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人： 李艳      填报日期：  2024年5月30日     联系电话： 13787518182

附件2-2

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城市基础配套费征收经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市城乡建设档案馆 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 27 | 27 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 弥补经费不足，数字化处理案卷10000卷。 |  |  |  | 2023年，市城建档案馆数字化处理案卷14000余卷，扫描文字、图纸30余万张，接待档案查阅人员236人次，查阅档案1243卷，复印相关档案资料6000余张。为人民群众在房屋改扩建、产权办理、职称业绩证明、解决纠纷及司法、纪检部门办案取证方面提供了便利和依据，最大限度地发挥了城建档案的利用价值。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 数字化案卷 | ≥10000 | 14000 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制额 | ≤27 | 27.00 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 为服务对象提供便利和依据 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人： 李艳     填报日期：  2024年5月30日    联系电话： 13787518182

附件2-3

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 档案库房提质改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市城乡建设档案馆 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 33.29 | 33.29 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 33.29 | 33.29 | 10 |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 档案库房提质改造项目验收合格。 |  |  |  | 档案库房提质改造项目已验收合格。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 档案库房提质改造验收合格 | 档案库房提质改造验收合格 | 档案库房提质改造已验收合格 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制额 | ≤33.29 | 33.29 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 档案库房安全管理具有现代化、智能化、科学化管理模式 | 实现档案库房安全管理具有现代化、智能化、科学化管理模式 | 实现了档案库房安全管理具有现代化、智能化、科学化管理模式 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人： 李艳     填报日期：  2024年5月30日       联系电话： 13787518182