2022年度公租房后续管理专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市住房保障服务中心作为一级部门预算单位，内设部门为：办公室、人事财务部、住房保障服务部、住建信息服务部。下设不具备独立法人资格的正科级分支机构市住房保障服务站，承担协助开展白蚁防治、房屋租赁、物业专项维修资金管理等服务性工作。

2、项目的实施依据

公租房后续管理项目根据《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》、《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》、《关于加强城镇住房保障家庭租赁补贴发放工作的通知》等相关文件立项。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

主要用于市本级城南、城东、城北公租房小区维修维护，严格按照国家规定要求，建筑面积（廉租房50㎡以内，公租住房60㎡以内），有二室一厅和一室一厅两种户型，均配有卧室、厨房、客厅、阳台、卫生间等，且都进行了简单装修，住户们只需带生活用具，就直接可以居住。小区还配备了幼儿园、超市和健身场所等设施，基本可满足住户们的日常生活需求。

怀化市住房保障服务中心通过政府购买服务的方式，由市采购办公开招投标方式，招入三家物业服务企业，物业服务企业负责小区环境卫生、安全等工作，我中心另请2家监控维修公司、1家电梯维保公司、3家日常维修公司负责负责三个保障性住房小区的房屋维修和设备设施日常维护保养等工作。

（二）项目绩效目标

1、切实做好公租房日常维护保养工作，水、电、路、网络故障，24小时有人受理，单户问题1天内解决，单元问题3天内解决，单栋问题7天内解决；

2、做好年租金补贴对象调查，摸底工作，及时按要求把租赁补贴发放到位；

3、积极做好公租房租赁资格年审工作，每年进行一次。

二、绩效评价工作情况

1、工作准备阶段

本次绩效自评工作，由我单位财务部门牵头，接到怀化市财政局下发的《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》后，我单位高度重视，组建由人事财务部牵头的评价小组，并派专人负责对我单位2022年度部门整体支出和专项项目支出开展绩效自评工作，为绩效自评工作做了充分准备。

2、组织实施

评价组织实施情况主要包括查看财政资金申报材料、拨付文件及凭证、对专项资金所涉及项目实施进行跟踪、监督、整改的相关资料，项目质量检查、验收评比等资料；收集核对分析项目产出效益的证明材料，并据获取的相关信息与项目实地调研情况进行对比核实，查看项目实施情况，落实各项绩效指标的完成情况。

3、评价总结阶段

评价小组整理、汇总相关项目资料，对专项资金使用绩效进行全面、综合评价，总结项目绩效及存在的问题，撰写绩效自评报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

公租房后续管理项目原始指标金额828.22万元，指标下达数为305.79万元，指标减少原因主要为中央补助资金指标减少，实际下拨305.79万元，资金到位率100%；

2、项目资金使用情况分析

公租房后续管理项目使用专项资金298.88万元，结余资金6.92万元，专项资金使用率97.74％，结合资金均已被财政收回。

3、项目资金管理情况分析

为做好专项资金管理，我单位规定了项目申报流程、资金拨付程序等，资金拨付填写报账申请表、专项资金拨付审批表等，并经相关负责领导审核后再拨付资金。专项资金专款专用，未发现截留、挪用、挤占专项资金的情况。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

为了加强对项目实施，单位确定各部门负责人、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接，争取更多资金，切实对项目实行跟踪式服务，从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专人负责，确保项目落地投产。

2、项目管理情况分析

为规范、合理、安全、有效使用专项资金，我单位制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度，专项资金的管理和使用，遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效。为规范项目建设管理，我单位切实对项目实行跟踪式服务，从项目资金的下拨、项目跟进、资金投入等环节设置专门科室负责监督和管理，确保项目的实施和建设。

- 项目绩效情况分析

一是三个公租房小区及配套商铺租金应收租金885.06万元，依政策减免后实际收取租金782.21万元；直管公房及商铺租金87.53万元。二是公租房分配131套，租赁补贴发放846户，共发放金额123.58万元。三是年审工作进展顺利，已完成年审5190 户（不含拆迁过渡安置户），完成入户调查3036户，按规定对不再符合住房保障条件的或查实存在违规行为的89户承租户进行查处，会同城管、社区、公安民警、司法、物业企业一起依法将其清退。四是稳步推进平安小区建设工作，加大安全知识宣传力度，在三个公租房小区内制作安装宣传横幅，利用“安全生产月”、“百日安全竞赛”、“创文迎检”等活动在小区的公共宣传栏张贴了关于防火、防盗、高空抛物、疫情防控和生活物资保供以及如何正确使用水、电、气等生活常识；加强了消防器材的正确认识和使用，组织消防培训3场，消防演练4起，在汛期排查解决安全隐患3处；五是按照市文明办的要求，集中整治小区内悬挂条幅18幅、无障碍坡道改造23处，小区路灯、庭院灯、围墙灯、单元楼梯间灯等修缮共650余/盏/次，监控维修、保养、调整80余次，购买分类垃圾桶40组，按规定配齐了消防器材，共配备干粉灭火器1536个及专用灭火器放置柜799个。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组根据指标评分表结合项目特点，设定绩效目标，对收集的资料进行整理、统计、分析、汇总并经反复论证，我们以“项目决策、项目管理、项目产出、项目效益”为一级指标进行了绩效分析，评价综合得分为98.00分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

坚持目标导向，认真开展绩效自评。每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，对我单位整体收支情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。自评结束后，对各项目绩效自评情况及时进行通报，形成创先争优的良好氛围，及时总结管理经验，进一步提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题

1、公租房后续管理的工作经费及维修资金紧缺。因租金收取采用“收支两条线”，财政部门采取年前申报预算制，有时中途有不可预计的情况发生及预算外的资金，拨付困难导致维修不及时。

2、公租房后续管理协调联动难度大。公租房后续管理涉及住建、民政、公安、乡镇（街道）、市场监管、银行、社区等多个部门，对取消公租房保障资格后，拒不退房承租人的处理，面临执法难、程序多、耗时长、成本高等问题。

3、公租房保障对象主要为城镇低保、低收入家庭及外来务工人员，在动态管理工作上很难掌握保障对象的实时情况，导致不能及时进行清理清退。

（三）相关建议

1、将绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

2、引导单位将预算编制、执行过程中的绩效管理信息进行公开，使整个预算绩效目标从编报、申请到执行、反馈的全过程受到公众的监督管理；倒逼部门进一步增强责任意识、规矩意识，真正使“花钱必问效、无效必问责”落到实处；强化绩效管理意识，确保绩效管理的有效实施，实现以公开促规范、推改革、提效能的目标。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 公租房后续管理专项经费 |  | 负责人 及电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  | 怀化市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 怀化市住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 怀化市住房保障服务中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 305.79 | 298.88 |  | 97.74% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 | 305.79 | 298.88 |  | 97.74% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、切实做好公租房日常维护保养工作，水、电、路、网络故障，24小时有人受理，单户问题1天内解决，单元问题3天内解决，单栋问题7天内解决以及；2、做好年租金补贴对象调查，摸底工作，及时按要求把租赁补贴发放到位；3、积极做好公租房租赁资格年审工作，每年进行一次 |  |  |  | 1、公租房分配131套，租赁补贴发放846户，共发放金额123.58万元。2、年审工作进展顺利，已完成年审5190 户（不含拆迁过渡安置户），完成入户调查3036户，按规定对不再符合住房保障条件的或查实存在违规行为的89户承租户进行查处3、加强了消防器材的正确认识和使用，组织消防培训3场，消防演练4起，在汛期排查解决安全隐患3处；5、按照市文明办的要求，集中整治小区内悬挂条幅18幅、无障碍坡道改造23处，小区路灯、庭院灯、围墙灯、单元楼梯间灯等修缮共650余/盏/次，监控维修、保养、调整80余次，购买分类垃圾桶40组，按规定配齐了消防器材，共配备干粉灭火器1536个及专用灭火器放置柜799个。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 受理维修申请 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 直接或间接带来经济效益 |  | 效果明显 | 效果明显 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 直接或间接带来社会效益 |  | 效果明显 | 效果明显 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目实施对人环境、自然环境所带来可持续影响 |  | 具有可持续性 | 具有可持续性 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采取回访方式 |  | 100% | 95% |  |  |

附件2

专项资金绩效评价共性指标表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 6 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 6 |
|  |  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  |  | ④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 2 |
|  |  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 3 |
|  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率 | 3 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 3 |
|  |  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 过程 | 业务管理 | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  |  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 24 |
|  |  | 社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 6 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |