附件1

怀化市市本级政府投资信息化项目建设管理简要

流程图

因工作需要临时增加未纳入年度财政投资类信息化建设的项目。

项目建设单位根据数字怀化建设发展规划以及本行业政务信息化发展规划申报建设项目。

按照“一事一议”的原则提交至数字怀化建设联席会议办公室审议通过后，纳入年度建设项目计划。

每年10月底前填报申报审批表

纳入年度建设项目计划

投资估算<限额标准

投资估算≥限额标准

项目建设单位按照《湖南省政府采购电子卖场管理办法》自行组织采购

开展项目可行性研究报告评审（包括网络安全专业审查，国家密码管理政策法规标准、安全可靠要求、国家电子文件管理政策等情况的审查）

投资估算≥1000万元，出具项目可行性研究报告批复后，

项目建设单位编制项目初步设计方案和投资概算

投资估算<1000万元，出具项目可行性研究报告批复

开展项目投资概算评审

出具项目投资概算批复

开展项目财政投资评审

开展项目招投标

项目监理

开展项目建设

开展项目招投标

开展项目竣工验收（包括对国家密码管理政策法规标准、

安全可靠要求、国家电子文件管理政策等情况的验收）

开展项目评价